|  | № |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА отримання ГРАНТА

(* для учасників з номінації «Директор школи»)

- загальна інформація

| 1. | Назва міні-проекту |  | Доступне тепло |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Пріоритет Конкурсу проектів (1,2,3,4) |  | 2 |  |
| 3. | Географічна зона охоплення міні-проекту (село, селище, місто) |  | село |  |
| 4. | Період реалізації міні-проекту |  | з 01.05.2014 р. по 01.10.2014 р. дата дата |  |
| - 1.1. Загальна інформація про грантоотримувача |  |  |  |  |
| 1. | Прізвище, ім'я, по-батькові керівника міні-проекту |  |  | Томенко Сергій Миколайович |
| 1.1. | ІНН |  |  | вул. Леніна 10 с. Гайове, Барський р-н, Вінницька обл., 23012. |
| 1.2. | Телефон/факс/e-mail |  |  | 04341 33699 ser-tomenko@ukr.net |
| 2. | Члени групи міні-проекту |  |  | Гаївська сільська рада Голова Магльона В.В. |
| 2.1. | ІНН |  |  | вул. Леніна 10 с. Гайове, Барський р-н, Вінницька обл., 23012. |
| 2.2. | Телефон/факс/e-mail |  |  | 04341 33634 |
| 1.2. Фінансування міні-проекту |  |  |  |  |
| Очікувані кошти обласного бюджету, грн. |  | 40000 |  |  |
| Загальний бюджет міні-проекту |  | 60000 |  |  |
| Співфінансування учасників-партнерів |  | 20000 |  |  |

2. інформація про міні-проект

| 2.1. Короткий опис міні-проекту (анотація) (що планується зробити в рамках проекту, проблема, на вирішення якої направлений проект) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Мета і завдання міні-проекту: |  |  |  |  |
| - Мета міні-проекту Проведення реконструкції системи опалення школи – сад на основі використання комбінованих котлів на твердому паливі, економія бюджетних коштів на енергоносії та забезпечення нормального температурного режиму в Гаївській ЗОШ – сад І-ІІ ступенів, скорочення витрат на обслуговування шкільної котельні. |  |  |  |  |
| Завдання міні-проекту: Важливим моментом в процесі реформування сільських громад є вирішення проблеми соціально – культурних осередків, тобто подальша доля клубів, бібліотек, медичних установ та шкіл. Найважча ланка – остання, тому що коли закрити школу – означає позбавити село життєвої перспективи, а залишити в такому варіанті як є – наразити на подальше безгрошів’я та «прозябання». Одним із каменів спотикання в даному випадку є дорожнеча в утриманні великих просторих приміщень, зокрема сучасні енергоносії (газ) забирають левову частку шкільного бюджету. Тому важливо здешевити систему опалення за рахунок альтернативних напрямків у енергетиці. Перспектива у цьому напрямку реальна та досяжна, адже таке паливо, як дрова , в тій ситуації, коли повсюди в садибах опалюють природним газом, просто лежить під ногами. Наприклад: під час вирубки лісового масиву не ділова частина деревини спалюється на місці. Котли тривалого горіння мають ряд переваг, основними з яких є: "всеядність» палива: від дров до тирси; заправка проводиться раз на добу, а то й дві; практично лінійна залежність горіння, що дозволяє обійтись простішою автоматикою; відсутність сажі в котлі, повне згоряння палива; Невисока ціна порівняно з піролізними котлами Отже перехід на опалення приміщення школи за допомогою котлів тривалого горіння на дровах є економічно виправданий та екологічно безпечний. Ми спробували встановити котел на твердому паливі (дрова) і це дало достатній відсоток економії коштів. Проте його використання покриває лише 30% від потреби в теплоносії. Наша мета: завершити реконструкцію шкільної котельні під використання котлів тривалого горіння на дровах за для зменшення витрат на енергоресурси. |  |  |  |  |
| 2.3. Робочий план реалізації міні-проекту |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| № | Вид діяльності | Строки | Виконавці |  |
| 1 | Проведення загальних зборів колективу школи – сад та батьківської громадськості з метою ознайомлення з основними перевагами в разі переходу на нову систему обігріву приміщення. | Травень 2014 року | Гаївська сільська рада Гаївська ЗОШ – сад І-ІІ ступенів |  |
| 2 | Підготовка приміщення котельні для встановлення нового обладнання, проведення змін в проектній документації, оформлення дозволу на реконструкцію. | Червень – липень 2014 року | Гаївська ЗОШ – сад І-ІІ ступенів |  |
| 3 | Придбання котлів, доставка, монтаж. | Серпень 2014 року | Гаївська сільська рада |  |
| 4 | Переатестація персоналу котельні. | Вересень 2014 року | Гаївська сільська рада Гаївська ЗОШ – сад І-ІІ ступенів |  |
| 5 6 | Заготовка, доставка та складування сировини. Звіт перед громадою про результати проведеної роботи. | Вересень 2014 року Жовтень 2014 року | Гаївська сільська рада Гаївська ЗОШ – сад І-ІІ ступенів |  |
| 7 | Підготовка та подача аналітичного та фінансового звітів | Жовтень 2014 року | Гаївська сільська рада Гаївська ЗОШ – сад І-ІІ ступенів |  |
| 2.4. Очікувані результати міні-проекту (кількісні і якісні показники) |  |  |  |  |
| - Короткотривалі та перспективні наслідки реалізації проекту: - будуть значно скорочені кошти на опалення та обслуговування шкільної котельні; - поліпшиться температурний режим в приміщеннях дошкільної групи; - матеріали від очистки придорожніх смуг не будуть спалюватися, а будуть використані як паливо в зимовий період; - використання котлів даного типу дає можливість не забруднювати навколишнє середовище різними видами відходів. - Сформулювати прогнозовані дані та показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп: - у навчальному закладі з’являться сприятливі умови для відкриття додатково групи для дітей віком від 3-х до 6-ти років; - буде можливість для функціонування групи продовженого дня. - Сталість результатів проекту за такою схемою: а) фінансова сталість: - за рахунок скорочення коштів на опалення та обслуговування котельні Гаївська сільська рада зможе профінансувати роботу додатково ще однієї дошкільної групи та за умови використання додаткових надходжень – групи продовженого дня без залучення бюджетних вливань. б) інституційна сталість: - в майбутньому реалізація проекту стане одним із чинників переходу школи на базову в межах освітнього округу. в) політична сталість: - як наслідок – буде знята соціальна напруга у вирішенні питання охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку. |  |  |  |  |

3. витрати міні-проекту

| 3.1. Бюджет міні-проекту |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статті витрат* | Розрахунок витрат | Сума, грн. | Джерела фінансування, грн. |  |
|  |  |  |  | в т.ч. грант обласної ради | інші (вказати) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Підготовчий етап 10000 грн. |  |  |  |  |
| 1.1. | Підготовка та проведення загальних зборів про механізм реконструкції шкільної котельні з переходом на тверде паливо |  | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 1.2. | Розповсюдження матеріалів про перспективність опалення навчально- виховних закладів твердим паливом, зокрема дровами |  | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 1.3. | Підготовка приміщення для розміщення котлів на твердому палив, зміни в документації. | 10000 | 10000 | 0 | 10000 Гаївська с/р Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 2. | Основний етап 50000 грн. |  |  |  |  |
| 2.1. | Придбання котлів на твердому паливі. Доставка. | 42000 | 42000 | 40000 | 2000 Гаївська с/р Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 2.2. | Перенавчання обслуговуючого персоналу. | 400 | 400 |  | 400 Гаївська с/р Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 2.3. | Заготовка дров для опалення | 7600 | 7600 |  | 7600 Гаївська с/р Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 3 | Заключний етап 0 грн. |  |  |  |  |
| 3.1. | Прес-конференція для місцевої преси про перші результати роботи реконструйованої котельні |  | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. Гаївська ЗОШ-сад І-ІІ ст.. |
| 3.2. |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  |  |  |
|  | Всього: | 60000 | 60000 | 40000 | 20000 |

____________

* наприклад: канцелярські товари, будівельні матеріали, інші витрати.

4. виконавці міні-проекту

(Прізвище, ім'я, по-батькові, кваліфікація, види діяльності)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Лан», директор Слободянюк Сергій Леонідович

Декларація заявника:

Дійсним заявляю, що вся інформація, яка міститься в даній заявці, є достовірною.

Керівник міні-проекту ______________              __Томенко С.М.____

(підпис)                            (Прізвище та ініціали)

Дата подання заявки

"_____" ____________20__року

Додаток до заявки

загальна інформація про партнерів, які беріть участь

у реалізації заходів міні-проекту

| № п/п | Повна назва організації-патрнера | Контактна особа (прізвище, ім'я, по-батькові, посада) | Форма внеску в реалізацію проекту | Вартість партнерського внеску | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гаївська сільська рада | Магльона В.В. | Додаткові бюджетні надходження | 20000 грн. |  |
|  | Всього: |  |  | 20000 грн. |  |

Керівник міні-проекту ______________              ___Томенко С.М.___

(підпис)                            (Прізвище та ініціали)

Дата    "_____" ____________20__року